## Slide 2
Planung des Prozesses
Spezifikation der Anforderungen an das Produkt
Design des Software-Produkts
Implementierung
Diverse Tests des Software-Produkts

## Slide 3
Softwareprojekte
Einfache (Organic Mode) Projekte
Komplexe (Embedded) Projekte
Mittelschwere (Semi-Detached) Projekte

## Slide 5
2-4 Wochen
Produkt
Backlog
Sprint
Backlog
24 Stunden
Potentiell auslieferbare Produkt Erweiterung
Tägliches Scrum Meeting
Product Owner
Scrum Master
Team

## Slide 7
Modularisierung
Abstraktion
Lokalität
Geheimnis
Gleichförmigkeit
Vollständigkeit
Nachvollziehbarkeit
Verständlichkeit
Zuverlässigkeit
Effizienz
Modifizierbarkeit
Zielsetzung
Konzept
Mechanismus
Notation
Gebrauch

## Slide 8
Auftraggeber
Auftragnehmer
Auftraggeber/Auftragnehmer
Systementwicklungsprojekt
(AG)
Systementwicklungsprojekt
(AN)
Systementwicklungsprojekt
(AG/AN)
Einführung und Pflege eines organisationsspezifischen Vorgehensmodells
HW-System
Auftraggeber/Auftragnehmer
Einführung und Pflege eines organisationsspezifischen Vorgehensmodells
SW-System
HW- und SW-System/Eingebettetes System
Systemintegration
Projektrolle
Projekttyp
Projektgegenstand
[Projektmerkmal]

## Slide 9
Systementwicklungsprojekt
(AG)
Systementwicklungsprojekt
(AN)
Auftraggeber/Auftragnehmer

## Slide 10
Analyse und Evaluation
Modellierung
Konfiguration
Ausführung

## Slide 11
Anfang
Anfangs-Iterationen
Lebenszyklus-Zielsetzungs-Meilenstein
Einzelheiten
Lebenszyklus-Architektur-Meilenstein
Entwicklung
Entwicklungsiterationen
Übergang
Übergangs-Iterationen
Produkt-Release-Meilenstein
Einzelheiten-Iterationen

## Slide 12
Inception Phase
Elaboration Phase
Construction Phase
Transition Phase
Iterationen [1..n]

## Slide 13
Lösung
Management
Ziel
Projekt Manager
Stakeholder
Architekt
Entwickler
Tester
Analyst
Zusammenarbeit und Kommunikation

## Slide 25
Iteration
Inkrement
Projekt Plan
Iterationsplan
Arbeitselement
Mikro-Inkrement
Iteration Lebenszyklus
Projekt
Lebenszyklus
Tage
Wochen
Monate
Persönliche Ebene
Team Ebene
Stakeholder Ebene
Inception
Elaboration
Construction
Transition
Risiko
Wert
Auslieferbares Produkt

## Slide 27
Transparenz
Fehlervermeidung
Kosten
Dokumentation/personenunabhängige Verfügbarkeit des Wissens
Erleichterte Einarbeitung neuer Mitarbeiter
Erhöhte Mitarbeitermotivation
Auswertungsmöglichkeiten
Prozessoptimierung
Simulationen
Zertifizierung
Basis für die informationstechnische Unterstützung